АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.02.2017г.  №15

пос. Копенкина

О внесении          изменений      в     постановление

администрации             Копенкинского       сельского

поселения     Россошанского          муниципального

района Воронежской области № 34 от 28.04.2016 г.

«О подготовке      проекта    планировки и  проекта

межевания            территорий           Копенкинского

сельского          поселения                Россошанского

муниципального    района   Воронежской области»

В соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, администрация

Копенкинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести  изменения в постановление администрации Копенкинского сельского        поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  от 28.04.2016г. № 34, «О  подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий Копенкинского  сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области»  следующие изменения и дополнения:

1.1.П.3 дополнить пп.3.1. следующего содержания: « 3.1. Утвердить порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания

территорий Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального

района Воронежской области (Приложение 2)».

1.2.Приложение к постановлению администрации Копенкинского сельского

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

№ 34 от 28.04.2016г.«О  подготовке проекта планировки и проекта межевания

территорий Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального

района   Воронежской области»  считать « Приложение 1».

1.3. Дополнить постановление администрации Копенкинского сельского поселения

Россошанского муниципального района Воронежской области № 34 от

28.04.2016г. приложением  «Приложение 2».

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных

правовых  актов Копенкинского сельского поселения Россошанского

муниципального  района Воронежской области» и на официальном сайте

Копенкинского сельского     поселения.

3.    Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу

Копенкинского сельского поселения  Омельченко Н.Н.

Глава Копенкинского

сельского поселения                                                                           Омельченко Н.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению  администрации Копенкинского

сельского поселения Россошанского

муниципального района Воронежской области

от «02» февраля  2016 г. № 15

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

- Общие положения

1.1 Подготовку, организацию процесса согласования, обсуждения и направления на рассмотрение в Совет народных депутатов Копенкинского сельского поселения  Россошанского муниципального района Воронежской области проекта планировки и проекта межевания территорий Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области (далее – проект планировки,проект межевания) обеспечивает комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Копенкинского сельского поселения  (далее – Комиссия).

1.2. Заказчиком подготовки проекта планировки и проекта межевания является администрация Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

1.3. Проект планировки  и проект межевания территорий выполняется в соответствии с техническим заданием, подготовленным комиссией.

- Последовательность и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.

| № п/п | Виды работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области | не более 14 дней |
| 2. | Принятие главой администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территорий | не более 7 дней |
| 3. | Подготовка материалов для проведения конкурса и опубликование конкурсной документации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Копенкинского сельского поселения в сети «Интернет» | Не позднее 14 дней со дня принятия главой администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории |
| 4. | Проведение конкурса | 1 месяц |
| 5. | Подведение итогов конкурса с публикацией в СМИ и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | не более 14 дней |
| 6. | Разработка проекта планировки и проекта межевания на территории пос.Копенкина для реконструкции системы водоснабжения пос.Копенкина, представление администрации Копенкинского сельского поселения для подготовки административными службами замечаний и предложений) | не более 4 месяцев |
| 7. | Принятие решения главой администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области | не более 10 дней со дня получения проекта планировки и проекта межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области | не менее 1 месяца |
| 9. | Направление главе администрации протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области о направлении проектов планировки и проекту межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в Совет народных депутатов Копенкинского сельского поселения | не более 15 дней |
| 10. | Утверждение проекта планировки и проекту межевания территорий Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области главой Копенкинского сельского поселения | не более 14 дней |
| 11. | Опубликование утверждаемой части проекта планировки и проекту межевания территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Копенкинского сельского поселения в сети «Интернет» | не более 7 дней со дня утверждения |
| 12 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на планируемой территории | Согласно ст. 32 Градостроительного кодекса РФ |