АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020 г. №66

п.Копенкина

**Об утверждении муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 02.12.2020 № 63 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 26.11.2020 № 58 «Об утверждении перечня муниципальных программ Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», администрация Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района от 19.02.2014г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы Копенкинского сельского поселения «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Копенкинского сельского поселения Тронова И.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Копенкинского сельского поселения |  | И.С.Тронов |

Приложение к постановлению

администрации Копенкинского

сельского поселения

от 17.12.2020 г. №66

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОПЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Копенкинского сельского поселения

Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы  | Подпрограмма 1 «Уличное освещение»Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства»Подпрограмма 4 «Благоустройство парков, скверов» |
| Цель муниципальной программы |  Повышение качества сельской среды. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Копенкинское сельское поселение»:- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Копенкинского сельского поселения- улучшение архитектурного облика Копенкинского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Копенкинского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.- проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения; |
| Задачи муниципальной программы |  Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Копенкинского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения:- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Копенкинского сельского поселения.- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронений расположенных на территории Копенкинского сельского поселения;- паспортизация воинских захоронений на территории Копенкинского сельского поселения; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Копенкинского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 год.Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования Программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| Всего | 113,8 | 0 | 0 | 113,8 | 0 |
| 2021 | 12,8 | 0 | 0 | 12,8 | 0 |
| 2022 | 12,8 | 0 | 0 | 12,8 | 0 |
| 2023 | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 | 0 |
| 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 2025 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| 2026 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |

 |

ПОДПРОГРАММА 1 «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Уличное освещение» муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

(далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация уличного освещения |
| Цель подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении;- повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -улучшение внешнего вида территории сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по организации уличного освещения, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Уличное освещение», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| Всего | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| 2021 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 |
| 2022 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 |
| 2023 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 0 |
| 2024 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 |
| 2025 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2026 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |

  |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ».

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание мест захоронения |
| Цель подпрограммы | - Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов;- Повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | - Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронения, расположенных на территории Копенкинского сельского поселения;- Паспортизация воинских захоронений на территории Копенкинского сельского поселения;- Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения, % - качество содержания мест захоронения (кладбищ),% |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| Всего | 57,6 | 0 | 0 | 57,6 | 0 |
| 2021 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2022 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2023 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2024 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2025 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2026 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 |

 |

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЧЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства»

 муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Прочие мероприятия по благоустройству |
| Цель подпрограммы | - улучшение архитектурного облика Копенкинского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Копенкинского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Копенкинского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Копенкинского сельского поселения;- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| Всего | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 | 0 |
| 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2024 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| 2025 | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 |
| 2026 | 9,4 | 0 | 0 | 9,4 | 0 |

 |

ПОДПРОГРАММА 4 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ, СКВЕРОВ КОПЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Копенкинского сельского поселения» муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов |
| Цель подпрограммы | - повышение качества и комфорта сельской среды на территории Копенкинского сельского поселения;- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Копенкинского сельского поселения;- формирование условий и создание мест отдыха населения;- озеленение территории;- формирование, межевание земельных участков для парковых зон, разработка проекта. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Копенкинского сельского поселения, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы : 2021 – 2026 годы.Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Копенкинского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| Всего | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
| 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2024 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2025 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2026 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |

 |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройству территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства на территории Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов №284 от 13.08.2020г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Шрамовское сельское поселение»:

 - улучшение архитектурного облика Копенкинского сельского поселения;

 - повышение уровня жизни населения Копенкинского сельского поселения;

 - проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения;

 - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан;

 - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачами Программы являются:

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

 - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронений расположенных на территории Копенкинского сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2021-2026 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

 Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Копенкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района«Благоустройство Копенкинского сельского поселения» и их значениях |
|  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы  | Показатель (индикатор) предусмотрен  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года  | перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района « Благоустройство Копенкинского сельского поселения» |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Копенкинского сельского поселения | Ед.  |  2 | 2  | 2 | 2  | 2 | 2 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |
|  | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» |
|  1.1.1 | Количество мероприятий по организации уличного освещения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 « Организация и содержание мест захоронения» |
|  | Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание мест захоронения» |
| 2.1.1 | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| 2.1.2 | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  | + |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» |
|  | Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» |
| 4.1.1 | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Копенкинского сельского поселения | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

 «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)  |  Единицы измерения |  Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)  |  Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год |  Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения» |
|  | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Копенкинского сельского поселения | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по благоустройству Копенкинского сельского поселения в течение отчетного года | 20 января, следующим за отчетным | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |
| Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения» |
| 1.1.1 | Количество мероприятий по организации уличного освещения | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по организации уличного освещения Копенкинского сельского поселения в течение отчетного года | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |
| Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание мест захоронения |
| 2.1.1 | Исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения | %. | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на ремонт и содержание мест захоронения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| 2.1.2  | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | % | Показатель К рассчитывается по поселению с учетом всех кладбищ Х и в зависимости от выполнения требованийК= Т1+Т2+…Тх Х , гдеТ1=То+Тк+Тп+ТчТ1=То+Тк+Тп+ТчТо - наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски;Тк – наличие контейнерной площадки;Тп – наличие подъезда к места захоронения;Тч – отсутствие сорной травяной растительности, аварийный деревьев.За выполнение каждого требования кладбищу начисляется 25%, не исполнение 0%.  | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» |
| Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на организацию прочего благоустройства к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода  | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копенкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» |
| 4.1.1 | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов  | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на благоустройство парков, скверов к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копенкинского сельского поселения |

 Приложение 3

к муниципальной программе Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

 «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус |  Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы |  Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия |  Срок реализации(год) |  Исполнитель |  Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения » |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Мероприятия по замене лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения | 2021-2026 | Администрация Копенкинского сельского поселения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению, санитарной очистке и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронения, кладбищ | 2021-2026 | Администрация Копенкинского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству поселения, ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора. Работы по санитарной очистке территории. | 2021-2026 | Администрация Копенкинского сельского поселения | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству парков и скверов | 2021-2026 | Администрация Копенкинского сельского поселения | Повышение уровня комфортности, качества и условий отдыха граждан |

Приложение 4

к муниципальной программе Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

 «Благоустройство Копенкинского сельского поселения»

|  |
| --- |
| Расходы бюджета Копенкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копенкинского сельского поселения » |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Копенкинского сельского поселения (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| Первый год реализации (2021), всего  | 2022 (второй год реализации | 2023 (третий год реализации) | 2024 (четвертый год реализации)  | 2025 (пятый год реализации)  | 2026 (шестой год реализации)  |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете Копенкинского сельского поселения  | в том числе по источникам: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Копенкинского сельского поселения  | Всего | 113,8  | 12,8 |   |   | 12,8 | 12,8 | 13,2 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения | 113,8  | 12,8 |   |   | 12,8 | 12,8 | 13,2 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Всего | 25,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения | 25,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1  |  Организация уличного освещения | Всего | 25,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| в том числе по ГРБС: | 25,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| администрация Копенкинского сельского поселения | 25,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения»  | Всего | 57,6 | 9,6 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения | 57,6 | 9,6 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения   | Всего | 57,6 | 9,6 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| в том числе по ГРБС: | 57,6 | 9,6 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| администрация Копенкинского сельского поселения | 57,6 | 9,6 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | Всего |  16,2 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 5,4 | 9,4 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения |  16,2 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 5,4 | 9,4 |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего |  15,0 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения |  15,0 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» | Всего |  15,0 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения |  15,0 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Всего |  15,0 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копенкинского сельского поселения |  15,0 |  0,0 |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |